# 📊  PLAN DE PROYECTO

Credit Portfolio Analyzer

Sistema de análisis de cartera crediticia con IA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Autor | Francisco Nicolini |
| Rol objetivo | Analista Funcional / Producto |
| Stack | Python · Flask · SQLite · Pandas · Groq API · React 18 · Tailwind CSS · Vite |
| Tiempo estimado | 6–8 semanas (1–3 hs/semana) |
| Versión del plan | v1.0 |

1. Resumen ejecutivo

Credit Portfolio Analyzer es una aplicación web que automatiza el análisis de carteras crediticias bancarias. El sistema permite cargar datos de clientes (deudas, moras, scoring), procesa esa información con Python/SQL y genera reportes ejecutivos en lenguaje natural usando un modelo de IA (Groq API).

El proyecto simula una herramienta real de uso interno bancario, combinando el dominio de negocio del autor con las herramientas técnicas más demandadas para roles de Analista Funcional y Producto en empresas tech argentinas.

2. Propuesta de valor para la búsqueda laboral

| Qué demuestra | Por qué importa en una entrevista |
| --- | --- |
| Dominio de negocio bancario | Narrativa creíble de transición: 'detecté un problema real y lo resolví con tech' |
| SQL para análisis de datos | Requerido en casi todo assessment técnico de Analista Funcional/Producto |
| Python + Pandas | Diferenciador respecto a candidatos analistas 'puros' |
| Integración con IA (Groq) | Relevante para roles con IA/ML en fintech y empresas tech |
| React + Tailwind (frontend) | Stack frontend más demandado en el mercado tech argentino. Demuestra capacidad full-cycle real. |
| Datos sintéticos propios | Evita problemas de confidencialidad y demuestra criterio profesional |

3. Arquitectura del sistema

El proyecto sigue una arquitectura de capas simple, orientada a ser comprensible para un equipo técnico mixto (negocio + desarrollo):

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Data Layer | SQLite con datos sintéticos de clientes, deudas y moras. Queries SQL puras. |
| Processing Layer | Python + Pandas: limpieza, segmentación, cálculo de KPIs (mora, scoring, concentración). |
| AI Layer | Groq API: genera reporte ejecutivo en lenguaje natural a partir de los KPIs calculados. |
| API Layer | Flask: expone endpoints REST para el frontend. |
| Presentation Layer | React 18 + Tailwind CSS + Chart.js: dashboard con componentes reutilizables, gráficos interactivos y reporte IA. |

Estructura de carpetas

| Ruta | Descripcion |
| --- | --- |
| credit-portfolio-analyzer/ | Raiz del monorepo |
| backend/ | API Flask + base de datos SQLite + analisis Pandas |
| app/__init__.py | Factory de la aplicacion Flask |
| app/routes.py | Endpoints REST de la API |
| app/queries.py | Queries SQL de analisis de cartera |
| app/analysis.py | Logica Python/Pandas para KPIs |
| app/ai_report.py | Integracion con Groq API |
| data/schema.sql | Definicion de tablas SQLite |
| data/seed.py | Generador de datos sinteticos |
| db/portfolio.db | Base SQLite generada (gitignored) |
| tests/ | Tests unitarios por modulo |
| run.py | Entry point del servidor Flask |
| requirements.txt | Dependencias Python |
| .env.example | Plantilla de variables de entorno |
| frontend/ | Dashboard React 18 + Vite + Tailwind |
| src/components/KpiCard.jsx | Tarjetas de metricas con color semaforico |
| src/components/ClientesTable.jsx | Tabla top 10 deudores |
| src/components/MoraChart.jsx | Grafico de barras por segmento de mora |
| src/components/AiReport.jsx | Reporte generado por IA con boton y spinner |
| src/App.jsx | Componente raiz del dashboard |
| src/main.jsx | Entry point de React |
| vite.config.js | Config Vite con proxy a Flask |
| tailwind.config.js | Configuracion Tailwind CSS |
| docs/plan.docx | Este documento de planificacion |
| README.md | Documentacion principal del repositorio |

4. Plan de desarrollo por etapas

Cada etapa está diseñada para ser completable en una sesión de trabajo (1–3 hs). El orden es secuencial y cada etapa tiene sus propios tests de validación antes de avanzar.

ETAPA 1     Setup del proyecto y base de datos   ⏱ ~1.5 hs

🎯 Objetivos

- Crear la estructura de carpetas del proyecto

- Inicializar repositorio Git y .gitignore

- Definir el esquema SQL de la base de datos

- Generar datos sintéticos realistas de cartera bancaria

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

credit-portfolio-analyzer/ (carpeta raíz con backend/ y frontend/)

backend/data/schema.sql

backend/data/seed.py

backend/db/portfolio.db

backend/requirements.txt

backend/.env.example

README.md (estructura inicial)

🛠 Tareas a realizar

- Crear estructura de carpetas completa: backend/ y frontend/ dentro del repo raíz

- Inicializar git e incluir .gitignore con db/, .env, __pycache__, node_modules/

- Escribir schema.sql con tablas: clientes, productos, deudas, pagos

- Escribir seed.py que genere ~200 clientes con distribución realista de mora

- Ejecutar seed.py y verificar que portfolio.db se crea correctamente

- Instalar dependencias Python: flask, pandas, python-dotenv, groq, flask-cors

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | Al ejecutar seed.py, la base de datos portfolio.db debe crearse sin errores |
| T2 | La base debe contener al menos 200 registros en la tabla clientes |
| T3 | La distribución de mora debe incluir clientes en rangos 0-30, 31-60, 61-90 y +90 días |
| T4 | El archivo .gitignore debe excluir correctamente portfolio.db y .env |
| T5 | El README debe describir el propósito del proyecto y cómo ejecutarlo |

⚠️  Nota: Los datos sintéticos deben ser realistas pero nunca datos reales. Usar nombres ficticios y montos razonables para una cartera PYME argentina.

ETAPA 2     Queries SQL y cálculo de KPIs   ⏱ ~2 hs

🎯 Objetivos

- Escribir las queries SQL principales de análisis de cartera

- Calcular los KPIs clave del negocio bancario

- Validar resultados contra expectativas del dominio

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

app/queries.py

tests/test_queries.py

🛠 Tareas a realizar

- Escribir query: total de cartera por segmento de mora (0-30, 31-60, 61-90, +90)

- Escribir query: top 10 clientes por monto de deuda

- Escribir query: tasa de mora general de la cartera (mora/total)

- Escribir query: distribución de cartera por producto (préstamo, tarjeta, etc.)

- Escribir query: clientes con mora creciente en los últimos 3 meses

- Crear app/queries.py con funciones que ejecuten cada query y retornen dict

- Escribir tests básicos que validen que las queries retornan data y tipos correctos

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | La query de segmentación por mora debe retornar exactamente 4 filas (una por segmento) |
| T2 | La tasa de mora general debe ser un valor entre 0% y 100% |
| T3 | El top 10 de clientes debe retornar exactamente 10 registros |
| T4 | Todos los valores monetarios deben ser positivos |
| T5 | Las funciones deben funcionar correctamente con la base generada en la Etapa 1 |

ETAPA 3     Procesamiento con Python y Pandas   ⏱ ~1.5 hs

🎯 Objetivos

- Transformar los resultados SQL en estructuras procesables con Pandas

- Calcular métricas adicionales que no son triviales en SQL

- Preparar el payload de KPIs para el agente de IA

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

app/analysis.py

tests/test_analysis.py

🛠 Tareas a realizar

- Crear función que cargue resultados SQL en DataFrames de Pandas

- Calcular índice de concentración de cartera (% del top 10 sobre total)

- Calcular variación de mora mes a mes (tendencia)

- Generar resumen ejecutivo en formato dict con todos los KPIs clave

- Agregar función que formatee los montos en pesos argentinos (ARS)

- Escribir tests que validen los cálculos de análisis

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | La función de análisis debe retornar un diccionario con al menos 8 KPIs distintos |
| T2 | El índice de concentración debe ser un porcentaje entre 0 y 100 |
| T3 | Los montos deben formatearse correctamente con separadores de miles en ARS |
| T4 | La tendencia de mora debe indicar si está subiendo, bajando o estable |
| T5 | Los tests deben pasar con datos de prueba mínimos (sin necesitar la base completa) |

ETAPA 4     Integración con Groq API (Agente IA)   ⏱ ~2 hs

🎯 Objetivos

- Conectar el módulo de análisis con Groq API

- Diseñar el prompt que genera reportes ejecutivos útiles

- Manejar errores de API correctamente

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

app/ai_report.py

.env (GROQ_API_KEY)

tests/test_ai_report.py

🛠 Tareas a realizar

- Configurar credencial GROQ_API_KEY en .env con python-dotenv

- Crear función generate_report(kpis: dict) que llame a Groq API

- Diseñar el system prompt: rol de analista bancario senior, formato del reporte

- Diseñar el user prompt: insertar los KPIs calculados del análisis

- El reporte debe incluir: resumen ejecutivo, alertas, recomendaciones

- Agregar manejo de errores: timeout, API key inválida, rate limit

- Escribir test con KPIs de ejemplo que valide que la respuesta no está vacía

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | Con KPIs de prueba, la función debe retornar un texto no vacío en menos de 15 segundos |
| T2 | El reporte generado debe contener al menos una sección de 'alertas' o 'riesgos' |
| T3 | Si la API key no está configurada, el sistema debe mostrar un error claro (no un crash) |
| T4 | El prompt debe producir un reporte en español con terminología bancaria correcta |
| T5 | El reporte no debe incluir datos inventados: solo debe interpretar los KPIs recibidos |

⚠️  Nota: El prompt engineering es crítico en esta etapa. Iterar el prompt hasta que el reporte sea realmente útil para alguien del negocio bancario. Esto es un diferenciador clave del proyecto.

ETAPA 5     Backend Flask — API REST   ⏱ ~1.5 hs

🎯 Objetivos

- Crear los endpoints Flask que conectan análisis con frontend

- Estructurar las respuestas JSON de manera consistente

- Validar que el backend funciona independientemente del frontend

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

app/__init__.py

app/routes.py

run.py

🛠 Tareas a realizar

- Crear app Flask con factory pattern en __init__.py

- Endpoint GET /api/kpis — retorna todos los KPIs calculados en JSON

- Endpoint GET /api/top-clientes — retorna top 10 deudores

- Endpoint GET /api/reporte — llama a Groq y retorna reporte en texto

- Endpoint GET /api/mora-segmentos — retorna distribución por segmento

- Agregar CORS y manejo de errores HTTP

- Crear run.py para levantar la app con python run.py

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | GET /api/kpis debe retornar JSON con status 200 y al menos 5 campos |
| T2 | GET /api/top-clientes debe retornar una lista de exactamente 10 items |
| T3 | GET /api/mora-segmentos debe retornar 4 segmentos con monto y cantidad de clientes |
| T4 | Todos los endpoints deben responder en menos de 3 segundos (sin contar el reporte IA) |
| T5 | GET /api/reporte puede tardar hasta 15 segundos pero debe responder correctamente |
| T6 | Los endpoints deben retornar JSON válido en todos los casos (incluso en error) |

ETAPA 6     Frontend — Dashboard React + Tailwind   ⏱ ~3 hs

🎯 Objetivos

- Inicializar proyecto React con Vite + Tailwind CSS

- Construir los componentes del dashboard por partes

- Conectar el frontend con los endpoints Flask via Axios

- Que quede visualmente prolijo y presentable para entrevistas

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

frontend/ (carpeta raíz del proyecto React)

frontend/src/App.jsx

frontend/src/main.jsx

frontend/src/components/KpiCard.jsx

frontend/src/components/ClientesTable.jsx

frontend/src/components/MoraChart.jsx

frontend/src/components/AiReport.jsx

frontend/package.json

frontend/vite.config.js

frontend/tailwind.config.js

🛠 Tareas a realizar

- Inicializar proyecto con: npm create vite@latest frontend -- --template react

- Instalar dependencias: tailwindcss, axios, chart.js, react-chartjs-2

- Configurar Tailwind CSS en el proyecto

- Configurar proxy en vite.config.js para redirigir /api al backend Flask (puerto 5000)

- Crear componente KpiCard.jsx: tarjeta reutilizable con título, valor y color semafórico

- Crear componente MoraChart.jsx: gráfico de barras con Chart.js mostrando los 4 segmentos

- Crear componente ClientesTable.jsx: tabla de top 10 deudores con columnas ordenables

- Crear componente AiReport.jsx: botón 'Generar reporte', spinner de carga y área de texto

- Armar App.jsx: layout general del dashboard integrando todos los componentes

- Estilizar con Tailwind: paleta de colores profesional (azul/gris), responsive en 1280px

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | npm run dev debe levantar el frontend sin errores en localhost:5173 |
| T2 | Los KPIs deben cargarse automáticamente al abrir la página (sin botón de refresh) |
| T3 | La tarjeta de mora debe ser roja si supera el 30%, amarilla entre 15-30%, verde bajo 15% |
| T4 | El gráfico de barras debe mostrar los 4 segmentos con etiquetas y montos en ARS |
| T5 | La tabla debe ordenarse por monto de deuda descendente y mostrar 10 filas exactas |
| T6 | El botón 'Generar reporte' debe mostrar un spinner y deshabilitarse mientras carga |
| T7 | El reporte de IA debe mostrarse completo, con saltos de línea respetados |
| T8 | El dashboard debe verse correctamente en 1280px sin scroll horizontal |
| T9 | Todos los llamados a la API deben manejar el estado de error con un mensaje visible |

⚠️  Nota: El proxy de Vite permite que React llame a Flask sin problemas de CORS durante el desarrollo. En producción esto se resuelve diferente, pero para el portfolio es suficiente con el modo dev.

ETAPA 7     Documentación y preparación del repositorio   ⏱ ~1 hs

🎯 Objetivos

- Completar el README con toda la información necesaria para que sea un portfolio item profesional

- Agregar documentación técnica básica

- Preparar el pitch del proyecto para entrevistas

📁 Archivos involucrados

Archivo / Carpeta

README.md (versión final)

docs/ (capturas de pantalla)

.env.example

🛠 Tareas a realizar

- README: sección 'Descripción' con contexto del problema real que resuelve

- README: sección 'Stack tecnológico' con badges de tecnologías

- README: sección 'Instalación y configuración' paso a paso

- README: sección 'Capturas de pantalla' con el dashboard funcionando

- README: sección 'Decisiones técnicas' — por qué Groq, por qué SQLite, etc.

- README: sección 'Próximas mejoras' — demuestra visión de producto

- Agregar .env.example con todas las variables de entorno documentadas

- Hacer commit final limpio con mensaje descriptivo

✅ Tests de validación (lenguaje natural)

| # | El sistema debe... |
| --- | --- |
| T1 | El README debe explicar el proyecto de forma clara para alguien sin contexto bancario |
| T2 | Las instrucciones de instalación deben funcionar en un entorno limpio (probado) |
| T3 | El repositorio no debe contener archivos .env, .db, ni __pycache__ |
| T4 | Las capturas de pantalla deben mostrar el dashboard con datos y un reporte generado |
| T5 | La sección 'Por qué lo hice' debe conectar explícitamente el proyecto con la experiencia bancaria del autor |

5. Cronograma estimado

| Semana | Etapa | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etapa 1: Setup + Base de datos | ~1.5 hs | ✅ Completo |
| 2 | Etapa 2: Queries SQL + KPIs | ~2 hs | ✅ Completo |
| 3 | Etapa 3: Procesamiento Python/Pandas | ~1.5 hs | ✅ Completo |
| 4 | Etapa 4: Integración Groq API | ~2 hs | ✅ Completo |
| 5 | Etapa 5: Backend Flask REST | ~1.5 hs | ⬜ Pendiente |
| 6-7 | Etapa 6: Frontend React + Tailwind | ~3 hs | ⬜ Pendiente |
| 8 | Etapa 7: Documentación + GitHub | ~1 hs | ⬜ Pendiente |
| TOTAL | 7 etapas | ~12.5 hs | En progreso |

6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Prompt de IA genera reportes poco útiles | Alta | Iterar el prompt en la Etapa 4 hasta obtener calidad aceptable. Documentar el prompt final. |
| Datos sintéticos no son realistas | Media | Basar la distribución en parámetros reales del sistema bancario argentino. |
| Scope creep: agregar features no planeadas | Alta | Seguir el plan. Las mejoras van en la sección 'Próximas mejoras' del README. |
| Tiempo real mayor al estimado | Media | El MVP mínimo es Etapas 1-4 + README. Frontend es deseable, no bloqueante. |
| Cambios en la Groq API | Baja | Abstraer la llamada en ai_report.py para poder cambiar de proveedor fácilmente. |

7. Prompt de arranque para Claude Code (Plan Mode)

Copiar y pegar en Claude Code con Shift+Tab para entrar en plan mode:

Quiero construir una aplicacion web llamada "Credit Portfolio Analyzer".

OBJETIVO: Analizar una cartera crediticia bancaria sintetica con Python/SQL y generar reportes ejecutivos en lenguaje natural usando Groq API.

MI PERFIL: Estoy en transicion de banca (7 anos en Banco Nacion como Oficial de Negocios) hacia IT. Target: Analista Funcional / Producto.

STACK: Backend: Python 3.11 + Flask + SQLite + Pandas + Groq API + flask-cors. Frontend: React 18 + Vite + Tailwind CSS + Chart.js + Axios. Repo: monorepo con carpetas backend/ y frontend/ en la raiz.

ESTRUCTURA: backend/ contiene app/, data/, db/, tests/, run.py, requirements.txt, .env.example. frontend/ contiene src/components/ (KpiCard, ClientesTable, MoraChart, AiReport), src/App.jsx, src/main.jsx, package.json, vite.config.js, tailwind.config.js. En la raiz: docs/ y README.md.

ETAPA ACTUAL: Etapa 1 — Setup del proyecto y base de datos.

LO QUE NECESITO: 1) Crear toda la estructura de carpetas del monorepo. 2) Inicializar git con .gitignore (db/, .env, __pycache__, node_modules/). 3) Escribir backend/data/schema.sql con tablas: clientes, productos, deudas, pagos. 4) Escribir backend/data/seed.py que genere ~200 clientes con distribucion realista de mora. 5) Generar backend/requirements.txt y backend/.env.example. 6) README.md inicial.

CONSTRAINTS: Sistema operativo Linux. Datos sinteticos (nombres ficticios, montos en ARS). Distribucion de mora: ~50% sin mora, ~25% mora 1-30d, ~15% mora 31-90d, ~10% +90d. No escribir codigo de etapas posteriores. No inicializar React todavia.

Por favor, genera el plan con los archivos a crear y el codigo de cada uno. No ejecutes nada hasta que lo apruebe.

8. Cómo usar este plan

- Al completar cada etapa, actualizar la columna 'Estado' del cronograma (⬜ → ✅)

- Antes de avanzar a la siguiente etapa, verificar que todos los tests de validación pasan

- Registrar en este documento cualquier decisión técnica relevante durante el desarrollo

- Al finalizar el proyecto, este plan forma parte de la documentación del repositorio (docs/)

- En entrevistas: este documento demuestra capacidad de planificación y documentación funcional

Versión 1.0  ·  Francisco Nicolini  ·  github.com/francisconicolini